BILAN STAGE – Mattéo Cottereau
VOLUME HORAIRE 15/05/23 – 31/05/23 : 77h
Taux horaire : 4,05
→ 311,85

Lundi 15 mai :

9h – 9h30 : Introduction au projet, exposition des besoins.
9h30 – 10h : Recherches d’autres sites similaires.
10h - 12h: Etat des lieux sortants.
PAUSE
13h-17h : Structuration page + première ébauche de style + Structure et style de la liste des appartements

TOTAL : 7h

Mardi 16 mai :

9h-12h : Correction style page appartements + Structure du formulaire pour s’enregistrer, se connecter + Navigation entre les pages
13h-17h : Bon début sur la page d’administration + Fin correction style et commencement gestion des annonces + Backend mis en place, login et inscription done

TOTAL : 7h

Mercredi 17 mai :

09h-12h : Correction structure + Gestion des erreurs connection et enregistrement + droits particuliers administrateur, déconnexion faite, envoi de document presque terminé

13h00-17h00 : Envoie de documents fix et affichage des documents envoyés terminé

TOTAL : 7h

Vendredi 19 mai :

9h – 12h : Fix de l’écoute d’évènements sur les boutons d’affichage de document, premier essai déploiement sur Scalingo et Netlify, ajout d’annonce avec image fonctionne.

13h00-17h00 : Accès sécurisé aux documents établi, pannel de gestion des utilisateurs bien avancé

TOTAL : 7h

TOTAL SEMAINE : 28h

Lundi 22 mai :

9h-12h : Linking to cloud storage , suppression d’annonce fonctionnelle, renseignement sur les prix et fonctionnalités cloud.

13h-17h : Correction de bugs mineurs sur l’accessibilité au panel de gestion directement après connexion. Création d’une page dédiée à chaque annonce avec gallerie photo fonctionnelle, à finir.

TOTAL : 7h

Mardi 23 mai :

9h-12h : Suppression utilisateur, suppression document, correction légère de style, ajout du footer

13h-17h: Essai de suppression de fiche établissement sur google et première version de messagerie fonctionnelle (sans websocket)

TOTAL : 7h

Mercredi 24 mai :

9h-12h : fin messagerie avec implémentation web socket

13h-17h : correction mineure sur websocket et ajout d’effets et de transitions + essai déploiement → problème de sécurité sur websocket, échanges non sécurisés (http et non https) → recherche sur obtention d’un certificat tsl/ssl et d’un nom de domaine

TOTAL : 7h

Jeudi 25 mai :

9h-12h : Essai de déploiement en https, bug inconnu web container s’arrête inopinnement.

13h-17h : Essai approfondi websocket sécurisé → abandon car nécessite certificat tsl/ssl.
Début responsiveness format téléphone.

TOTAL : 7h

Vendredi 26 mai :

9h-12h : avancement style pour téléphone et amélioration des fiches appartement

13h-17h : fiches appartement corrigées pour format téléphone + insertion image résidence première page, correction style pour téléphone très très fin, ajout fonctionnalité notification mail pour envoie d’un message sur messagerie + Ajout page “Mon compte" avec affichage des erreurs

TOTAL : 7h

TOTAL SEMAINE : 35h

Mardi 30 mai :

9h-12h : Création page d’accueil et ajustement de style général + recherches sur l’optimisation du référencement google.

13h-17h : Ajout d’images et correction mineur sur le style + Etat des lieux sortants + ajout première vérification adresse mail pour éviter l’usurpation d’adresse-mail (à finir).

TOTAL : 7h

Mercredi 31 mai :

9h- 12h : Vérification adresse mail via code de sécurité fonctionnelle, prise de photos pour les appartements, ensemble d’utilisateurs administrateur accessibles et modifiables facilement + Etude du dossier M.Coiffet

13h-17h : Etat des lieux sortant puis recherche approfondie de l’hébergeur parfait (au jour où j’ai écrit ça, je testais un service en période d’essai gratuite et il fallait en trouver un autre qui soit permanent)

TOTAL : 7h

TOTAL PERIODE 15/05/23 – 31/05/23 : 77h