BILAN

Lundi 15 mai :

10h – 10h30 : Introduction au projet, exposition des besoins.
10h30 – 11h : Recherches d’autres sites similaires.
11h - 12h14 : Etat des lieux sortants.
PAUSE
16h36-18h40 : Structuration page + première ébauche de style

TOTAL : 4h18

Mardi 16 mai :

13h20-14h14 : Structure et style de la liste des appartements
MICRO PAUSE
14h23-15h10 : Structure de la page des documents
MICRO PAUSE
15h35-16h08 : Structure du formulaire pour s’enregistrer, se connecter
54+47+33=134=2h14
16h25-18h14 : Navigation entre les pages
4h03
18h26 – 19h37 : Bon début sur la page d’administration
5h14
23h12 – 00h24 : Backend mis en place, login et inscription done

TOTAL : 6h26

Mercredi 17 mai :

11h20-16h45 : Correction structure + Gestion des erreurs connection et enregistrement + droits particuliers administrateur, déconnexion faite, envoi de document presque terminé
5h25
19h15-21h39 : Envoie de documents fix et affichage des documents envoyés terminé

TOTAL : 7h49

Vendredi 19 mai :

9h50 – 14h : Fix de l’écoute d’évènements sur les boutons d’affichage de document, premier essai déploiement sur Scalingo et Netlify, ajout d’annonce avec image fonctionne.
4h10
17h27-20h40 : Accès sécurisé aux documents établi, pannel de gestion des utilisateurs bien avancé
7h23

TOTAL : 7h23

Dimanche 21 mai :

17h56-18h50 : Correction style page appartements
19h25-20h41 : Fin correction style et commencement gestion des annonces

54+35+41
2h10

TOTAL SEMAINE : 28h06

Lundi 22 mai :

9h06-12h30 : Linking to cloud storage , suppression d’annonce fonctionnelle, renseignement sur les prix et fonctionnalités cloud.
3h24

14h44-18h50 : Correction de bugs mineurs sur l’accessibilité au panel de gestion directement après connexion. Création d’une page dédiée à chaque annonce avec gallerie photo fonctionnelle, à finir.
4h06

TOTAL : 7h30

Mardi 23 mai :

9h11-11h55 : Suppression utilisateur, suppression document, correction légère de style, ajout du footer
2h44

13h16-18h23 : Essai de suppression de fiche établissement sur google et première version de messagerie fonctionnelle (sans websocket)
5h07

TOTAL : 7h51

Mercredi 24 mai :

9h26-11h58 : fin messagerie avec implémentation web socket
2h32

13h59- 18h57 : correction mineure sur websocket et ajout d’effets et de transitions + essai déploiement → problème de sécurité sur websocket, échanges non sécurisés (http et non https) → recherche sur obtention d’un certificat tsl/ssl et d’un nom de domaine
4h58

TOTAL : 7h30

Jeudi 25 mai :

9h42-11h25 : Essai de déploiement en https, bug inconnu web container s’arrête inopinnement.
1h43

14h27-18h48 : Essai approfondi websocket sécurisé → abandon car nécessite certificat tsl/ssl.
Début responsiveness format téléphone.
4h21

TOTAL : 6h04

Vendredi 26 mai :

9h15-12h17 : avancement style pour téléphone et amélioration des fiches appartement
3h02

13h25-14h03 : fiches appartement corrigées pour format téléphone
38mins

18h15-19h22 : insertion image résidence première page, correction style pour téléphone très très fin, ajout fonctionnalité notification mail pour envoie d’un message sur messagerie
1h07

21h07-23h12 : Ajout page “Mon compte" avec affichage des erreurs
2h05

TOTAL : 6h52

TOTAL SEMAINE : 35h47

Mardi 30 mai :

9h31-12h50 : Création page d’accueil et ajustement de style général + recherches sur l’optimisation du référencement google.
3h19

13h57-17h36 : Ajout d’images et correction mineur sur le style + Etat des lieux sortants + ajout première vérification adresse mail pour éviter l’usurpation d’adresse-mail (à finir).
3h39

TOTAL : 6h58

Mercredi 31 mai :

9h30- 12h56 : Vérification adresse mail via code de sécurité fonctionnelle, prise de photos pour les appartements, ensemble d’utilisateurs administrateur accessibles et modifiables facilement + Etude du dossier M.Coiffet

14h30-17h14 : Etat des lieux sortant puis recherche approfondie de l’hébergeur parfait (au jour où j’ai écrit ça, je testais un service en période d’essai gratuite et il fallait en trouver un autre qui soit permanent)

TOTAL : 6h10

TOTAL PERIODE 15/05/23 – 31/05/23 : 77h01